成都理工大学工程技术学院  2027   届毕业论文（设计）任务书

（指导教师填写）

| 毕业论文 （设计）题目 |  |  | 基于Spring Boot+Vue与大语言模型的小说智能辅助创作系统设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 刘欣月 |  | 学号 |  |  | 12300060424 |  |  |  | 专业 | 电子信息与计算机工程系 |
| 系 别 |  | 电子信息与计算机工程系 |  |  |  | 指导教师 |  |  | 邹建 |  | 职称 | 副教授 |
| 题目来源 | □指导教师命题 |  |  |  | ☑学生自拟题目 |  |  |  |  | □大学生竞赛项目 |  |  |
|  | □双创训练项目 |  |  |  | □苗子工程项目 |  |  |  |  | □教师科研项目 |  |  |
|  | □实习企业课题 |  |  |  | □其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）的任务及要求 | 课题的主要任务或目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）完成系统需求分析与总体设计，基于Spring Boot+Vue实现前后端分离架构，完成用户注册登录、角色权限、作品与章节管理等基础模块；（2）研究面向小说创作的大语言模型Skill（技能）设计方法，梳理大纲构思、情节续写、人物设定、文风润色等技能的提示词与调用流程；（3）研究MCP（模型上下文协议）的工具接入方式，将小说设定资料、素材库等资源封装为可调用工具，实现智能体按需存取；（4）基于Skill与MCP实现AI辅助创作功能，生成结果支持人工编辑与重新生成；（5）实现普通小说写作功能，包括富文本编辑器、素材管理、灵感速记与章节版本管理；（6）系统主要页面响应时间≤2秒，支持多用户并发使用，完成功能测试与使用验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作品设计要求 | ☑有 □无 作品设计要求 作品为可运行的Web系统，具体包括：（1）前后端完整源代码，实现AI辅助创作与常规写作全部功能模块；（2）Skill与MCP工具设计说明（技能清单、提示词、工具接口定义）；（3）数据库设计文档、建表脚本与部署说明（运行环境、依赖与配置步骤）；（4）功能测试记录与操作演示；以上内容配合毕业论文共同构成设计成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选题意义或目的 | 网络文学创作人群庞大，写作者普遍面临大纲构思慢、情节推进难、设定资料与灵感记录分散等问题。本课题围绕小说创作场景研究大语言模型Skill与MCP工具调用方法，设计并实现一个将AI辅助与常规写作功能结合的创作系统，帮助写作者整理设定资料、获得续写与润色参考，同时锻炼学生综合运用大模型接口与Web技术完成完整系统的能力，具有一定的实用价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）教学安排 | 2026.10.22-2026.11.01：毕业设计阶段，学习、复习相关知识，查阅资料，确定总体方案。完成毕业论文中绪论部分内容（包括参考文献清单、课题目的和意义、国内外研究现状、研究内容、技术方案、论文提纲等）。 2026.11.02-2026.11.15：对系统进行整体规划设计，确定各功能模块划分、数据库结构与接口设计，确定各模块处理流程。完成毕业论文中方案设计与论证章节内容。 2026.11.16-2026.12.06：完成系统各功能模块的开发与核心功能编码。完成毕业论文中系统设计与实现章节内容。 2026.12.07-2026.12.31：完成系统各模块的测试和调试，实现预期功能。完成毕业论文中系统测试方案及测试结果章节内容。 2027.01.01-2027.03.14：继续完善系统功能与测试，形成论文初稿。 2027.03.15-2027.03.26：修改论文，形成论文答辩稿。 2027.03.27-2027.04.05：论文评阅、装订并制作答辩所需的幻灯片。 2027.04.06-2027.05.07：参加答辩，修改论文，提交最终稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下达任务日期： 2026 年 09 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  | 要求完成日期： 2027 年 05 月 07 日 |  |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  |  |  |  |  |  |  | 专业负责人审定（签名）： |  |  |  |  |
| 学生接受任务（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在表中“□”上打“√”表示选中该选项